- 项目说明

一、采购项目：聊城市妇幼保健院国家传染病智能监测预警前置软件数据集成项目

二、项目说明：

本项目为一个包,根据《国家传染病智能监测预警前置软件数据集成和API接口规范》，进行院内系统改造、数据对接、完成前置软件与院内系统的集成对接联调，通过前置软件与国家数据集成服务平台的验证工作。

三、项目要求：

1.按《数据集与数据API接口文档》，完成数据准备、值域代码映射和API数据操作写入。

2.监测前置软件数据及时性、准确性和完整性；

3.完成运行测试后提交测试报告，转入正式网。转入正式网标准：每日监测数据质量，至少连续1个月稳定运行，数据覆盖本院可诊断的所有传染病病种，功能和流程正确，诊疗活动数据≥10000条以上，通过前置软件报卡准确率达到100%。

4.技术服务的期限为：医院网络满足与所在省、市政务外网联通情况下，在签订合同之日起15天内，完成本合同约定内容的部署和上线应用。

5.质保期：根据2024年7月国家传染病智能监测预警前置软件数据集成和 API 接口规范（试行）办法第三章API接口规范要求实现与前置软件对接成功，自安装部署并应用上线验收合格之日起1年。

6.售后服务：在质保期内如医院发现使用国家传染病预警前置软件接口出现问题时，及时对出现的问题进行排查，及时发现和排除潜在问题或故障隐患，保证系统的稳定运行。

四、交付期：15天。

五、费用结算

签订合同，项目完成验收合格后乙方提供正规发票据实结算。